ОТЧЕТ
о выполнении этапа разработки программного проекта

Разработка подсистемы управления метаданными и страницами
для СУБД ZenthrilDB

| Проект | ZenthrilDB |
| --- | --- |
| Этап | Storage Layer v0.2 |
| Направление работ | Локальный storage engine: метаданные, страницы, свободные страницы |
| Дата подготовки отчета | 18 июля 2026 г. |

# 1. Цель этапа

Целью текущего этапа являлось развитие ранее реализованной основы storage engine ZenthrilDB и создание подсистемы управления метаданными, страницами базы данных и списком свободных страниц. Работы выполнялись в рамках локального режима хранения без внедрения WAL, транзакций, SQL-парсера, сетевого слоя и шифрования.

# 2. Выполнено

В ходе этапа были выполнены следующие работы:

реализован MetadataManager для создания, удаления, загрузки, сохранения и поиска метаданных таблиц;

созданы структуры TableMetadata и DatabaseMetadata с поддержкой версионированной сериализации;

реализован PageManager для выделения, освобождения, чтения, записи и проверки страниц;

доработан FreePageManager: добавлено повторное использование освобожденных страниц и сохранение списка свободных страниц на диск;

реализован PageDirectory для учета идентификаторов страниц, их типа, владельца, времени создания и статуса;

закреплена схема системных страниц: PAGE 0 - DatabaseMetadata, PAGE 1 - FreePageList, PAGE 2 - PageDirectory, PAGE 3+ - пользовательские данные;

доработан FileManager для резервирования новых идентификаторов страниц и первичной инициализации системных страниц;

обновлена конфигурация CMake для подключения новых модулей и тестов;

добавлены unit-тесты для сериализации метаданных, управления таблицами, выделения страниц, повторного использования свободных страниц и базовых сценариев потоковой безопасности;

обновлена архитектурная документация проекта.

# 3. Результат

По итогам этапа в проекте сформирована устойчивая основа для дальнейшего развития локального storage engine. Реализованные компоненты позволяют хранить и восстанавливать служебную информацию о таблицах, управлять жизненным циклом страниц и повторно использовать освобожденные страницы без изменения базового формата файла .zdb.

Текущая реализация сохраняет совместимость с ранее созданной файловой структурой и использует контроль целостности через CRC32 на уровне страниц и заголовка базы данных. Подсистема также подготовлена к дальнейшему расширению: в архитектуре предусмотрены версии метаданных, отдельный каталог страниц и независимое хранение служебной информации.

# 4. Проверка и тестирование

Для нового функционала подготовлены unit-тесты, покрывающие ключевые сценарии работы подсистемы: сериализацию TableMetadata и DatabaseMetadata, создание и удаление таблиц, сохранение и загрузку метаданных, выделение страниц, повторное использование free pages и базовую проверку потоковой безопасности при выделении страниц.

Полноценный запуск сборки и тестов в текущем рабочем окружении не выполнялся по технической причине: в системном PATH отсутствуют CMake и компилятор C++. Кодовая база и тестовые файлы подготовлены для последующей проверки в среде с установленным инструментарием сборки C++23.

# 5. Дальнейшие шаги

Для продолжения разработки проекта целесообразно выполнить следующие действия:

развернуть полноценное окружение сборки C++23 и выполнить компиляцию проекта;

запустить подготовленный набор unit-тестов и устранить возможные компиляционные или логические замечания;

усилить тестирование граничных случаев: поврежденные metadata pages, переполнение PageDirectory, повторное освобождение страниц;

расширить документацию точным бинарным описанием форматов DatabaseMetadata, TableMetadata, FreePageList и PageDirectory;

после стабилизации текущего слоя перейти к проектированию WAL и транзакционного механизма, не нарушая текущую архитектуру storage engine.

# 6. Вывод

Текущий этап можно считать завершенным на уровне проектирования и реализации исходного кода. В проект добавлена подсистема, необходимая для дальнейшего развития ZenthrilDB как оригинального локального storage engine. Реализованные модули обеспечивают управление метаданными, каталогизацию страниц и повторное использование свободного пространства, что является базовым условием для последующего внедрения WAL, транзакций и более сложных структур хранения.